Приложение № 14

к Договору № ____________                                                                                         от________________2024 г.

РЕГЛАМЕНТ

исполнения гарантийных обязательств

- Общие положения

  - В целях настоящего Регламента исполнения гарантийных обязательств используются следующие основные понятия:

Субподрядная организация (Субподрядчик) – лицо, осуществляющее выполнение работ по Договору в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, действующими нормативными документами и договором, заключенным в установленном порядке с ООО «СК Автодор» (Подрядчик).

Гарантийные обязательства – обязательства Субподрядчика перед Подрядчиком по своевременному устранению дефектов и недостатков в период действия гарантийных сроков, установленных договором.

Гарантийная сумма – сумма денежных средств, находящаяся в распоряжении Подрядчика, формируемая из удерживаемых Подрядчиком с Субподрядчика денежных средств (гарантийные удержания) и выплачиваемая Субподрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Гарантийная сумма выплачивается Субподрядчику после приемки выполненных по Договору работ в период действия гарантийных обязательств, в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту). В случае предоставления независимой гарантии гарантийных обязательств Подрядчик производит возврат Гарантийной суммы, соответствующей размеру независимой гарантии гарантийных обязательств, в срок, определенный Дополнительным соглашением Сторон, путем перечисления данной суммы на счет Субподрядчика, указанный в Договоре.

Годовая часть гарантийной суммы – доля гарантийной суммы, выплачиваемая ежегодно Субподрядчику в соответствии с условиями настоящего Регламента и определяемая в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложением №1 к настоящему Регламенту).

Гарантийные удержания – денежные средства, удерживаемые Подрядчиком с Субподрядчика при осуществлении очередного платежа, причитающегося Субподрядчику за выполненные работы в соответствии с договором. Сумма всех Гарантийных удержаний, удержанных Подрядчиком с Субподрядчика в соответствии с условиями договора, составляет Гарантийную сумму.

Независимая гарантия гарантийных обязательств – безотзывная независимая гарантия, предоставляемая Субподрядчиком на основании п. 5.5. Договора и раздела 4 настоящего Регламента.

- Порядок формирования гарантийной суммы

2.1. Гарантийная сумма формируется в процессе оплаты Подрядчиком выполненных субподрядной организацией работ в соответствии с условиями договора и до его завершения путем осуществления гарантийных удержаний.

2.2. Гарантийные удержания составляют 5% (пять процентов) от итоговой суммы по формам № КС-2 (включая НДС), оформляемым за выполненные и принятые работы.

- Порядок выплаты (возврата) гарантийной суммы

3.1. Выплата (возврат) Субподрядчику гарантийной суммы (годовой части гарантийной суммы) за вычетом средств, израсходованных Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента, осуществляется Подрядчиком ежегодно, начиная с года, следующего за годом окончания выполнения Работ по Договору, в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту) на основании Акта об исполнении гарантийных обязательств, оформленного и подписанного в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и счета, выставленного Субподрядчиком в декабре соответствующего года.

3.2. Часть Гарантийной суммы выплачивается Субподрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату части Гарантийной суммы при соблюдении сроков, установленных  п. 3.1. настоящего Регламента, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в счете, за вычетом средств, израсходованных Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента в период Гарантийного срока и (или) зачтённых на основании п. 3.5 настоящего Регламента сумм убытков и (или) неустоек.

3.3. Выставленный Субподрядчиком счет на оплату части Гарантийной суммы ранее даты, установленной в п. 3.1. Регламента, Подрядчиком не рассматривается и не является основанием для выплаты части Гарантийной суммы.

3.4. Подрядчик не несет ответственности за невыплату или несвоевременную выплату части Гарантийной суммы в случае невыставления или несвоевременного выставления Субподрядчиком счета на оплату части Гарантийной суммы.  Проценты на Гарантийную сумму не начисляются.

3.5. Подрядчик вправе зачесть сумму убытков, причиненных Подрядчику Субподрядчиком, а также удержать неустойку из Гарантийной суммы, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление о зачёте сумм убытков и (или) неустойки.

3.6. При наступлении сроков, установленных в п. 3.1. Регламента, Подрядчик вправе выплатить часть Гарантийной суммы в отсутствии счета на оплату части Гарантийной суммы.

3.7. В случае предоставления независимой гарантии гарантийных обязательств Подрядчик производит возврат части Гарантийной суммы, соответствующей размеру независимой гарантии гарантийных обязательств, в срок, определенный Дополнительным соглашением Сторон, путем перечисления данной суммы на счет Субподрядчика, указанный в Договоре.

4. Независимая гарантия гарантийных обязательств

4.1. Вместо обеспечения исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств с помощью гарантийных удержаний Субподрядчик вправе, в порядке, предусмотренном Договором предоставить Подрядчику безотзывную независимую гарантию на срок действия гарантийных обязательств, обеспечивающую исполнение гарантийных обязательств по Договору (независимую гарантию гарантийных обязательств).

4.2. Размер независимой гарантии гарантийных обязательств определяется как размер Гарантийной суммы, не возвращенной Субподрядчику на момент предоставления независимой гарантии гарантийных обязательств. В течение гарантийного периода осуществляется амортизация (снижение размера) независимой гарантии гарантийных обязательств. Субподрядчик вправе:

4.2.1. предоставить независимую гарантию гарантийных обязательств на весь гарантийный период, предусматривающую ее амортизацию в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту), определяющим снижение размера Гарантийной суммы, остающейся в распоряжении Подрядчика, в течение гарантийного периода; либо

4.2.2. осуществлять амортизацию независимой гарантии гарантийных обязательств путем последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода.

4.2.3. предоставить независимой гарантию гарантийных обязательств, не предусматривающую ее амортизацию, на весь гарантийный период.

4.3. В случае последовательного предоставления нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода:

4.3.1. первоначальная независимая гарантия предоставляется в размере, указанном в п. 4.2. настоящего Регламента. Размер и количество последующих независимых гарантий определяется в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту), определяющим снижение размера Гарантийной суммы, остающейся в распоряжении Подрядчика, в течение гарантийного периода;

4.3.2. периоды действия первоначальной независимой гарантии и последующих независимых гарантий определяются в соответствии со сроками возврата Гарантийной суммы, установленными Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложение №1 к настоящему Регламенту);

4.3.3. каждая последующая независимая гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия предыдущей независимой гарантии на соответствующий период гарантийного срока;

4.3.4. за непредоставление каждой последующей независимой гарантии в указанном выше размере и(или) в указанный выше срок Субподрядчик, по требованию Подрядчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.

4.4. Форма независимой гарантии гарантийных обязательств и требования к выдающему ее банку определяются в соответствии с п.9.4. Договора.

4.5. Все затраты, связанные с получением независимой гарантии гарантийных обязательств, несет Субподрядчик.

4.6. При обнаружении Подрядчиком дефектов в работах, конструктивных элементах в течение срока действия независимой гарантии гарантийных обязательств, и соответствующем продлении гарантийных сроков в порядке, указанном в п. 5.6 настоящего Регламента Субподрядчик обязан:

4.6.1. при предоставлении независимой гарантии гарантийных обязательств на весь гарантийный период в соответствии с п. 4.2.1 или 4.2.3 настоящего Регламента не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия независимой гарантии предоставить Подрядчику новую независимую гарантию на сумму предыдущей независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока, или

4.6.2. при последовательном предоставлении нескольких независимых гарантий в течение гарантийного периода в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Регламента не позднее 30 (тридцати) календарных дней до окончания срока действия последней независимой гарантии предоставить Подрядчику новую независимую гарантию на сумму последней независимой гарантии, срок действия которой заканчивается, на период продления гарантийного срока.

4.7. За непредоставление независимой гарантии на период продления гарантийного срока в порядке, предусмотренном п.п. 4.6.1 и 4.6.2 настоящего Регламента Субподрядчик, по требованию Подрядчика, уплачивает штраф в сумме, равной размеру независимой гарантии, подлежащей предоставлению.

- Порядок исполнения гарантийных обязательств по Договору

5.1. Начало исчисления гарантийных сроков в целом и по отдельным его конструктивным элементам наступает с даты подписания окончательного (последнего по дате) Акта о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) по Договору.

5.2. Досрочное прекращение Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств в отношении фактически выполненных Субподрядчиком работ. Субподрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных до прекращения Договора с Подрядчиком. Гарантийные сроки при этом исчисляются с момента досрочного прекращения Договора.

5.3. С начала исчисления гарантийных сроков Субподрядчик принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

5.4. В случае возникновения гарантийного случая, Подрядчик обязуется уведомить Субподрядчика о выявленном дефекте в письменной форме в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения дефекта, связанного с некачественным выполнением Работ или дефекта, выявленного в результате Работ Субподрядчика по Договору, путем направления гарантийной рекламации.

5.6. Субподрядчик обязуется в срок, установленный Подрядчиком, но в любом случае не более 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения гарантийной рекламации Подрядчика своими силами и за свой счет произвести работы по устранению выявленного дефекта.

Срок приостановки гарантийных обязательств исчисляется с даты направления Подрядчиком гарантийной рекламации, до полного устранения выявленных дефектов. При этом гарантийные обязательства Субподрядчика на соответствующие конструктивные элементы Объекта продлеваются на этот срок.

5.7. В случае невыполнения Субподрядчиком работ по устранению обнаруженных недостатков выполненных Работ в установленный Подрядчиком срок, Подрядчик (независимо и помимо применения к Субподрядчику штрафных санкций) вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения указанных Работ, с последующим возмещением Субподрядчиком в полном объеме расходов Подрядчика, связанных с устранением обнаруженных недостатков.

5.8. Субподрядчик за свой счет осуществляет устранение дефектов в сроки, указанные в соответствующем предписании, в том числе путем привлечения им субподрядной организации. По результатам устранения выявленных дефектов, Субподрядчик направляет Подрядчику уведомление об исполнении предписания.

5.9. В случае если Субподрядчик не согласен с фактом наличия дефекта или полагает, что гарантия по какой-либо причине не применяется, Субподрядчик вправе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Подрядчика гарантийной рекламации направить Подрядчику мотивированный отказ от выполнения требуемых Подрядчиком работ по устранению выявленного дефекта с обоснованием причин несогласия Субподрядчика с гарантийной рекламацией. В случае, если в указанный срок мотивированный отказ Субподрядчика не получен Подрядчиком гарантийная рекламация считается принятой.

В случае, если дефект не подпадает под условия предоставляемой Субподрядчиком гарантии, Субподрядчик приступает к устранению дефекта при условии письменного согласования Сторонами (до начала устранения Субподрядчиком дефекта) стоимости данных работ.

5.10. В случае если Стороны не достигли согласия, Стороны вправе для разрешения спора привлечь независимого эксперта или передать спор на рассмотрение в суд.

5.11. После истечения сроков гарантийных обязательств и выполнении всех обязательств Субподрядчика по устранению дефектов Субподрядчик направляет на подпись Подрядчику Акт об исполнении гарантийных обязательств, подписанный Субподрядчиком.

5.12. Дата подписания Акта Подрядчиком и Субподрядчиком является датой исполнения всех обязательств по Договору. Остаток средств Гарантийной суммы выплачивается Подрядчиком Субподрядчику в течение 20 дней с даты подписания Акта о завершении гарантийных обязательств по Договору.

6. Порядок выплаты гарантийной суммы  в случае прекращения Договора до полного выполнения Субподрядчиком предусмотренных Договором работ

6.1. Прекращение Договора до полного выполнения Субподрядчиком предусмотренных Договором работ не является основанием для досрочного возврата Гарантийной суммы, сформированной в период действия Договора.

6.2. В случае прекращения Договора до полного выполнения Субподрядчиком предусмотренных Договором работ для Субподрядчика применяется порядок выплаты Гарантийной суммы, установленный в разделе 3 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных в п.  6.3 настоящего Регламента.

6.3. В случае, указанном в п. 6.1 настоящего Регламента, гарантийная сумма за вычетом средств, израсходованных Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Регламента, выплачивается Субподрядчику ежегодно в соответствии с Графиком выплаты гарантийной суммы (Приложением №1 к настоящему Регламенту) на основании выставленного им счета после выполнения предусмотренных Договором работ иным лицом (новым субподрядчиком), либо по истечении двух лет с момента досрочного прекращения Договора в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

6.4. Приложение №1 к настоящему Регламенту разрабатывается и утверждается Сторонами после выполнения предусмотренных Договором работ на основании дополнительного соглашения Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК | СУБПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| «Строительная компания «Автодор» |  |
| Генеральный директор |  |
| _______________________ Р.Ф. Шайдуллин | __________________ /__________________ |
| М.П. | М.П. |  |